| TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/04/2017 |
| Nº PROCESSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLICITANTE: |  | ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVISÃO CUSTO (Por Fonte) |  |  |  | VALOR TERMO DE REFERÊNCIA R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 100 |  |  |  | 681.770,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 116 |  |  | 171.770,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 280 |  |  | 509.999,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO |  |  |  |  | UNIDADE |  | QUANT. |  | PREÇO UNIT. R$ | PREÇO TOTAL R$ |  |
| 01 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro, relacionados com os serviços discriminados: UNIDADE: ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA C/VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE E ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO EM GERAL. CIDADE: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO END.: Avenida Paraná, nº 481, Bosque da Saúde. ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. SERVIÇOS PRELIMINARES TRANPORTES SERVIÇO EM TERRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS ESTRUTURA INST. ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS ALVENARIA E DIVISÓRIAS COBERTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA REVESTIMENTO DE PAREDES REVESTIMENTO PISO ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS PINTURA DIVERSOS |  |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  | 681.770,78 35.784,78 2.395,99 24.189,50 62.119,70 46.240,97 19.064,79 47.302,16 33.234,79 163.702,30 2.048,78 22.520,39 45.872,11 92.657,52 42.713,05 41.923,95 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681.770,78 |  |
|  | PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERVIÇO / DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE |  | QUANT. |  | PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (50%) |  |  |
|  | - Instalações elétricas - Estrutura em aço - Piso em concreto armado |  |  |  |  | KVA M2 M² |  | 26,49 1.114,00 633,20 |  | 13,25 557,00 316,60 |  |  |

RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS

O Núcleo de Obras da Rede Física da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte comunica que:

1 - Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar:

- Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

2 - Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar:

- Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica de execução (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via será anexada à Prestação de Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Rede Física;

- Diário de Obras;

- Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI);

3 - A autorização para execução do serviço extracontratual será efetivada por meio de anotações no Diário de Obra.

4 - A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança do serviço.

5 - Na existência de serviços não descritos na Planilha Orçamentária e/ou Memorial Descritivo, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico ou norma no exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem, como todas as normas da ABT vigentes, e demais pertinentes.

6 - A partir do início da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro. O Diário de Obra é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser realizadas diariamente.

6.1 – São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no canteiro, a movimentação ocorrida no quadro de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares.

6.2 - Todas as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização.

6.3 - A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas.

7 - Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de Nota Fiscal, que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

8 - Referente às apresentações relacionada aos registros ou inscrições da Empresa, junto ao CREA e/ou CAU do Estado de Goiás, estas deverão ser apresentadas, na data da entrega das propostas, conforme Lei 8.666/93 em sua Seção II, Da Habilitação, Art. 30, § 1º inciso I.

9 - A Empresa licitante deverá comprovar que possui o registro em seu quadro técnico na data da abertura das propostas, profissionais com experiência comprovada ou devidamente reconhecida pela entidade profissional competente relacionada às características dos serviços limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital.

10 - A Empresa licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsável técnico pela empresa proponente, relacionada às características dos serviços limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital.

11 - A Empresa licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome da Empresa licitante, relacionada às características dos serviços limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital.

12 - As comprovações de vínculos entre os profissionais e a empresa licitante poderão ser comprovadas através de:

- Relação empregatícia por carteira de trabalho e previdência social – CTPS: identificação de seu portador, página relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho;

- Contrato de prestação de serviço de profissional autônomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuições compatíveis com a característica dos serviços a serem licitados;

- Sócios ou Diretores estatutários da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro e estejam adimplentes junto ao CREA e/ou CAU.

13 - A possibilidade de subcontratação parcial do objeto licitado constitui decisão administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razão, pela natureza e as características do objeto a ser licitado, fica VEDADA a subcontratação parcial do objeto licitado.

14 - Em conformidade com o Acórdão 19/2017, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverá ser a data da elaboração do orçamento estimativo, pois reduz os problemas advindos de orçamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vários meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cálculo, considerar 4(quatro) casas após a vírgula, utilizando os índices do INCC.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em contato com o Núcleo de Obras da Rede Física da Secretaria de Estado da Educação Cultura e Esporte, localizada na Av. Anhanguera, Qd. R-1 Lote 26, nº 7.171 – Setor Oeste – GOIÂNIA – GO -  FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atenção:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descrito estão disponíveis no site: www.educacao.go.gov.br

Núcleo de Obras da Rede Física, em Goiânia, aos 20 dias do mês de abril de 2017.

_____________________________

Francisco da Chagas Soares Ávila

Eng. Civil – CREA 247/D GO

Chefe do Núcleo de Obras da Rede Física